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  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา


   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง งวดที่ 2
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
-----------------------------------------------------------------



ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา จะทำการตรวจรับงานจ้างของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา งวดที่ 2 ได้ปฏิบัติงานดังนี้
                 

   - ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ



   - ทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ





   - ทำการก่อสร้างส่วนประกอบต่างๆ ของงานโครงสร้าง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ



   - มุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคา แล้วเสร็จ





   - ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล. ชั้น 1 แล้ว
                                 เสร็จทั้งหมด



   - เดินท่อสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์และระบบท่อต่างๆแล้ว
                                 เสร็จทั้งหมด



   - ฉาบปูน ภายนอกภายใน อาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด



   - ตกแต่งผนังบุกระเบื้องเซรามิค แล้วเสร็จ




   - ตกแต่งผิวพื้นขัดหยาบแล้วเสร็จ



   - ตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคแล้วเสร็จทั้งหมด

         บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน ๒๕๕9 และจะดำเนินการตรวจรับงานจ้าง ณ สถานที่ตั้งโครงการ ในวันที่ 7 เมษายน ๒๕๕9 เวลา 10.3๐ น. เป็นต้นไป



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ ณ วันที่  5 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9
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(ลงชื่อ)..................................................
         





           (นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ)







   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา



� EMBED Word.Picture.8  ���











[image: image3.wmf] 

 

_1402384832.doc


�












