[image: image1.wmf] 

 


  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา


   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง งวดที่ 1
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
-----------------------------------------------------------------



ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา จะทำการตรวจรับงานจ้างของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา งวดที่ 1 ได้ปฏิบัติงานดังนี้
                 

   - ปักผัง  ตอกเข็มหนังสือรับรองการทดสอบเข็มและสำรวจดิน แล้วเสร็จ





   - หล่อคอนกรีตฐานราก - เสาตอม่อ คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ





   - หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ





   - หล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ





   - หล่อพื้น คสล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ



   - หล่อคอนกรีตคาน คสล.รับหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ



   - วาง sleeve ท่อระบบต่างๆในคอนกรีตชั้น ๑ แล้วเสร็จ



   - ทำบ่อเกอะบ่อซึมและถังน้ำใต้ดิน sleeve ท่อระบบต่างๆแล้วเสร็จ

         บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 และจะดำเนินการตรวจรับงานจ้าง ณ สถานที่ตั้งโครงการ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เวลา 10.3๐ น. เป็นต้นไป



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ ณ วันที่  11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
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(ลงชื่อ)..................................................
         





           (นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ)







   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
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