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  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา


   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง งวดสุดท้าย
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
-----------------------------------------------------------------



ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา จะทำการตรวจรับงานจ้างของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา งวดสุดท้าย ได้ปฏิบัติงานดังนี้
   


   - ทำโครงเคร่าฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานแล้วเสร็จ




- ทำการร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ

- ติดตั้งบานประตู แล้วเสร็จ




- ติดตั้งประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ กระจก ทั้งหมดแล้วเสร็จ



- ติดตั้งราว สแตนเลสและส่วนประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ

- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ห้องส้วม แล้วเสร็จ



- ติดตั้งโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ



- ทาสีตกแต่งส่วนประกอบต่างๆทั้งภายนอกและภายในส่วนที่ต้องทาสี แล้วเสร็จ

- ทำการทดสอบระบบต่างๆจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง 
                                     ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง
                                     ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐            

         บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง งวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๕9 และจะดำเนินการตรวจรับงานจ้าง ณ สถานที่ตั้งโครงการ ในวันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๕9 เวลา 10.0๐ น. เป็นต้นไป



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ ณ วันที่  13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9
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(ลงชื่อ)..................................................
         





           (นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ)







   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
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