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  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา


   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง 
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา จำนวน 9 เส้นทาง
-----------------------------------------------------------------



ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา จะทำการตรวจรับการจ้างงานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา จำนวน 9 เส้นทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
                   1. ถนนสายกรกต ม.16-ม.7ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน 108 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย

         2. ถนนสายทางเชื่อม401-น้ำดำ ม.10-ม.7ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ระยะทาง 675 เมตร ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้ดินลูกรัง จำนวน 24 ลูกบาศก์เมตรถมเสริมบริเวณท่อระบายน้ำ และใช้หินคลุกจำนวน  156 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบวัสดุ


         3. ถนนสายตาโบ ม.10ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทาง 600 เมตร ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน  84 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบวัสดุ

         4. ถนนสายทุ่งป่าสัก ม.13ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ระยะทาง 1,270 เมตร ใช้ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน  132 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบวัสดุ

        5. ถนนสายบางไม้เหลี่ยม2  ม.7ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ระยะทาง 810 เมตร ใช้ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน  108  ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบวัสดุ

        6. ถนนสายน้ำหัก-คูนายเล่ง ม.16-ม.14ดำเนินการซ่อมแซมบริเวณคอสะพานคูนายเล่งโดยใช้ดินลูกรังจำนวน  24 ลูกบาศก์เมตรถมเสริมไหล่ทางถนนที่ถูกน้ำกัดเซาะ

        7. ถนนสายหลังโรงพระจีนหน้าบ้านอดีตผู้ใหญ่รื่น  ม.6 ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน  36 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบวัสดุ


        8. ถนนสายวิเชียรราษฎร์อุทิศ ม9.ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทาง 390 เมตร ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน  48 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบวัสดุ

        9. ถนนสายทุ่งป้ายอง  ม.13ถนนกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทาง 375 เมตร ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน  60 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบวัสดุ
                     พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ณ  ถนนสายทางเชื่อม 401-น้ำดำ หมู่ที่ 10-หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเภา

         บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๕9 และจะดำเนินการตรวจรับงานจ้าง ณ สถานที่ตั้งโครงการ ในวันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๕9 เวลา 10.3๐ น. เป็นต้นไป



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
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ประกาศ ณ วันที่  18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9






(ลงชื่อ)..................................................
         





           (นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ)







   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
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