## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

เรื่อง	โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา  จำนวน 3 โครงการ

----------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา จำนวน 3 โครงการ ดังต่อไปนี้

1.  โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สาย บ.นาแล-บ.ปากดวด หมู่ที่ 12 งบประมาณ 150,000   บาท

ดำเนินการซ่อมแซมไหล่ทางและดินใต้ผิวจราจร คสล. บริเวณริมคลองหิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ใช้ดินลูกรัง จำนวน 156 ลูกบาศก์เมตร  ถมโพรงใต้ผิวจราจร คสล. และถมดินขยายไหล่ทางในคลองหิน

ให้ได้ความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ระยะทาง 30 เมตร

2. ใช้หินใหญ่จำนวน 162 ลูกบาศก์เมตรถมเสริมแนวไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ย 1.5 เมตร ระยะทาง 30 เมตร

ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

2.  โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยสงวน หมู่ที่ 14  งบประมาณ 245,000   บาท

โครงการเริ่มต้นจากถนนคอนกรีตสายต้นเหรียง - วัดสระ    ถนนผิวจราจรเดิมกว้างเฉลี่ย 5 เมตร    ระยะทาง

1,600  เมตร  ดำเนินการดังนี้

1. ใช้หินคลุกจำนวน 499 ลูกบาศก์เมตร   ลงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร พร้อมเกรด

เกลี่ยเรียบราดน้ำบดอัดตลอดสาย

2. ฝังท่อ คสล.มอก.ชั้น3 ขนาด Ø0.60x1.00 ม.  จำนวน 1 จุด รวม 7 ท่อน   ตามแบบแปลนองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเสาเภา     พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน   1 ป้าย

3.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสุข  - คลองกง หมู่ที่ 8   งบประมาณ 200,000   บาท

โครงการเริ่มต้นจากถนนคสล.สาย401 - โคกยางบริเวณบ้านนายบุญสุข     แหวนเพชร      ถึงคลองกงสิ้นสุด

ที่ถนนลาดยางสายบ้านนาแล-บ้านปากดวด หมู่ที่ 12 ต.เสาเภา    ดำเนินการปรับปรุงโดยใช้หินคลุก  380 ลูกบาศก์เมตรลงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทาง 730 เมตรเกลดเกลี่ยเรียบราดน้ำบดอัดตลอดสาย ฝังท่อ คสล.มอก.ชั้น3 ขนาด 0.60X1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน   1 ป้าย

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

###### ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาดังกล่าว

- ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ละทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

2

- มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  297,500  บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  27  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2552     โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ที่ทำการองค์การ

บริหารส่วนตำบลเสาเภา  เวลา 0 9.00  น.   และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน    ณ สถานที่ทำงานจ้าง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  28  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2552   ตั้งแต่เวลา   09.00 น.    ถึงเวลา  09.30 น.

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอสิชล  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  28  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2552   ตั้งแต่เวลา  09.40 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ  1,500. -  บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเสาเภา    ระหว่างวันที่  9 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2552  ถึงวันที่ 27 เดือน เมษายน   พ.ศ. 2552  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  075-367025  และ หมายเลข 075-367326  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่  8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2552

(ลงชื่อ)…………..………………………

(นายอำพร   ยอดผกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

หมายเหตุ   องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาจะทำสัญญาก็ต่อเมื่อมีงบประมาณเพียงพอ

## เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  4/2552

การจ้างทำ โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา  จำนวน  3 โครงการ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา   ลงวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2552

-----------------------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนตำบล”   มีความประสงค์จะสอบ

ราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา  จำนวน  3 โครงการ มีดังต่อไปนี้

1.  โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สาย บ.นาแล-บ.ปากดวด หมู่ที่ 12 งบประมาณ 150,000   บาท

ดำเนินการซ่อมแซมไหล่ทางและดินใต้ผิวจราจร คสล. บริเวณริมคลองหิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ใช้ดินลูกรัง จำนวน 156 ลูกบาศก์เมตร  ถมโพรงใต้ผิวจราจร คสล. และถมดินขยายไหล่ทางในคลองหิน

ให้ได้ความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ระยะทาง 30 เมตร

2. ใช้หินใหญ่จำนวน 162 ลูกบาศก์เมตรถมเสริมแนวไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ย 1.5 เมตร ระยะทาง 30 เมตร

ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

2.  โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยสงวน หมู่ที่ 14  งบประมาณ 245,000   บาท

โครงการเริ่มต้นจากถนนคอนกรีตสายต้นเหรียง - วัดสระ    ถนนผิวจราจรเดิมกว้างเฉลี่ย 5 เมตร    ระยะทาง

1,600  เมตร  ดำเนินการดังนี้

1. ใช้หินคลุกจำนวน 499 ลูกบาศก์เมตร   ลงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร พร้อมเกรด

เกลี่ยเรียบราดน้ำบดอัดตลอดสาย

2. ฝังท่อ คสล.มอก.ชั้น3 ขนาด Ø0.60x1.00 ม.  จำนวน 1 จุด รวม 7 ท่อน   ตามแบบแปลนองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเสาเภา     พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน   1 ป้าย

3.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสุข  - คลองกง หมู่ที่ 8   งบประมาณ 200,000   บาท

โครงการเริ่มต้นจากถนนคสล.สาย401 - โคกยางบริเวณบ้านนายบุญสุข     แหวนเพชร      ถึงคลองกงสิ้นสุด

ที่ถนนลาดยางสายบ้านนาแล-บ้านปากดวด หมู่ที่ 12 ต.เสาเภา    ดำเนินการปรับปรุงโดยใช้หินคลุก  380 ลูกบาศก์เมตรลงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทาง 730 เมตรเกลดเกลี่ยเรียบราดน้ำบดอัดตลอดสาย ฝังท่อ คสล.มอก.ชั้น3 ขนาด 0.60X1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน   1 ป้าย

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

- แบบรูปรายการละเอียด

- แบบใบเสนอราคา

- แบบสัญญาจ้าง

- แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันสัญญา)

2

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง    และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้

ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

- ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน     ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่

สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 297,500.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีตามกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

3.    หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

- หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา  มอบอำนาจให้บุคคล

อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

- สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง   (ในกรณีที่มีการกำหนด

ผลงานตามข้อ 2.3)

- บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน

ภาษีประเภทต่างๆรวมทั้งกำไรไว้ด้วย

- บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

- การยื่นซองสอบราคา

- ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มีเงื่อนไข

ใดๆทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง

- ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการ

เสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและเสนอ  ราคาต่อหน่วย และต่อ

รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ

3

ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอ จะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 150 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดย ภายใน

กำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา มิได้

- ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  40 วัน  นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน

- ก่อนยื่นซองสอบราคา   ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ    ให้ถี่

ถ้วนและเข้าใจในเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

- ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง  ประธานคณะกรรมการ

เปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 4/2552”    โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา     ในวันที่ 28    เดือน เมษายน   พ.ศ. 2552    ระหว่างเวลา   09.00  น.    ถึง   09.30  น.   ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอสิชล   เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 28 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2552      ตั้งแต่เวลา  09.40  น.  เป็นต้นไป

- หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

- ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

- หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง

หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา

ในส่วนที่มิใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

- องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน

กรณี ดังต่อไปนี้

- ไม่ปรากฏชื่อของผู้เสนอราคารายนั้น   ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ

รับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด

หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

- เสนอราคารายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ

หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

4

- ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม

ประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

- ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

- องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา   ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอม

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบล จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อถือได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามเอกสารสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

6.   การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3    กับองค์การบริหารส่วน

ตำบล ภายใน 7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- เงินสด

- เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล      โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้า

นั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

- หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4

- พันธบัตรรัฐบาลไทย

- หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์   และ

ประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงิน ทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่

5

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจาก

ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น    1    งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ........................…......-………...…......……ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน……………………….…………………………………-…………….….…………………………...……

ให้แล้วเสร็จภายใน..................................................................................................................................…...............วัน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ........................…......-………...…......……ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน……………………….…………………………………-…………….….…………………………...……

ให้แล้วเสร็จภายใน..................................................................................................................................…...............วัน

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ........................…......-………...…......……ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน……………………….…………………………………-…………….….…………………………...……

ให้แล้วเสร็จภายใน..................................................................................................................................…...............วัน

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ........................…......-………...…......……ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน……………………….…………………………………-…………….….…………………………...……

ให้แล้วเสร็จภายใน..................................................................................................................................…...............วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินร้อยละ  100  ของค่าจ้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย

ตาม สัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

8.    อัตราค่าปรับ

#### ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ  0.10   ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

- การรับประกันการชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3   แล้วแต่

กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า     1   ปี        นับถัดจาก

วันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

6

- 10.   ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

- 1.    เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ

ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจาก

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำประจำปีงบประมาณ 2552 แล้วเท่านั้น

2.   เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม

สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี ดังนี้

- แจ้งการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

- จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นว่านั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

- ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริม

การพาณิชย์นาวี

3.  ผู้เสนอราคา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่

ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

- องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้

เป็นไปตาม    ความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

- มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง      และได้ตกลงจ้างก่อสร้าง

ตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส. และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ  10  ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย     1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

- ........................-....................................

- .......................-.....................................

7

12.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดย เคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2552

หมายเหตุ   องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาจะทำสัญญาก็ต่อเมื่อมีงบประมาณเพียงพอ